GUÍA DE TRABAJO EN EQUIPO

# Reorientar y diseñar el incremento funcional 1

Retroalimentación, objetivo, arquitectura y plan de construcción

| SEMANA 6 | RESULTADO Arquitectura y plan del Incremento 1 | ENTRADA Primera demostración y defensa | DEFENSA Semana 10 |
| --- | --- | --- | --- |

Pregunta rectora: ¿Qué debe cambiar en el producto y en la forma de construirlo después de la primera defensa?

# 1. Propósito y resultados esperados

La Semana 6 transforma la retroalimentación de la primera defensa en un objetivo de incremento, una arquitectura suficiente para construirlo y un plan verificable para las semanas 7 a 9.

| Elemento | Definición de trabajo |
| --- | --- |
| Aprender | Convertir observaciones de la defensa en decisiones y acciones trazables. |
| Enfocar | Definir el resultado, la hipótesis de valor, el flujo prioritario y los límites. |
| Diseñar | Asignar responsabilidades a componentes, contratos y datos según drivers reales. |
| Planificar | Ordenar PBIs, riesgos, spikes, revisiones y evidencia para las semanas 7 a 9. |

Ejemplo TurnoÁgil: EV-03 → PBI-02 → DA-04 → ADR-02 → AC-CON-01: la incertidumbre sobre la espera conduce a una reserva verificable y a una decisión de concurrencia.

# 2. Retroalimentación de la primera defensa

Registrar hechos observables. Después identificar su impacto y el artefacto que debe cambiar. Evitar soluciones generales como “mejorar la aplicación”.

| ID | Categoría | Observación verificable | Impacto | Decisión o acción |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Escriba aquí... | Escriba aquí... | Escriba aquí... | Escriba aquí... | Escriba aquí... |
| Escriba aquí... | Escriba aquí... | Escriba aquí... | Escriba aquí... | Escriba aquí... |
| Escriba aquí... | Escriba aquí... | Escriba aquí... | Escriba aquí... | Escriba aquí... |
| Escriba aquí... | Escriba aquí... | Escriba aquí... | Escriba aquí... | Escriba aquí... |
| Escriba aquí... | Escriba aquí... | Escriba aquí... | Escriba aquí... | Escriba aquí... |
| Escriba aquí... | Escriba aquí... | Escriba aquí... | Escriba aquí... | Escriba aquí... |

Ejemplo TurnoÁgil: “El sistema se ve confuso” todavía no es suficiente. “No se distingue si la carga está vigente” permite actualizar aceptación y diseño.

# 3. Retrospectiva del equipo

Analizar prácticas, no personas. Cada cambio debe tener responsable, plazo y una evidencia que permita comprobarlo.

| Tipo | Práctica o problema | Acción verificable | Responsable y fecha |
| --- | --- | --- | --- |
| Mantener | Trazabilidad desde Evidencia hasta PBI. | Los pulls y push deben incluir los IDs de los PBIs modificados y los ACs correspondientes. | Todo el Equipo · Continuo |
| Corregir | Problemas de integración al código principal. | Todo progreso debe recibir una aprobación de otro integrante antes de hacer merge en la rama principal. | Vicente Herrera · Viernes |
| Detener | Desviaciones a tareas de poca prioridad. | No comenzar el progreso en ítems secundarios hasta completar los PBIs centrales. | Mateo Gonzalez · Lunes |
| Comenzar | Integración entre app móvil y base de datos PostgreSQL | Ejecutar y registrar pruebas de conexión de la app a una base de datos simulada. | Javier Cornejo, Fernanda Ramirez · Jueves |

# 4. Objetivo del Incremento Funcional 1

El objetivo debe describir quién completa qué resultado, dentro de qué límite y con qué evidencia. No enumerar componentes técnicos.

| Elemento | Definición |
| --- | --- |
| Usuario y contexto | Trabajador que necesita registrar una transacción. |
| Resultado | Registrar una venta y cobrar al cliente, actualizando su saldo y registrando en el historial. |
| Límite | Uso de datos simulados, sin pasarelas de pago y sin sincronización offline (por el momento). |
| Evidencia | Usuario de prueba logra registrar ventas y pagos actualizando correctamente la base de datos. |

# 5. Hipótesis de valor y señal de éxito

Formular una relación que pueda ser refutada. La señal debe permitir mantener, modificar o descartar una decisión.

| ID | Hipótesis | Señal observable | Decisión según resultado |
| --- | --- | --- | --- |
| H-01 | Crear una interfaz simple para el registro de ventas le permite a los trabajadores gestionar rápidamente, prefiriendo usarla antes que el papel. | El usuario de prueba completa el flujo de registro en menos de un minuto. | Si el proceso dura más de un minuto se debe rediseñar la interfaz o el flujo de registro. |
| H-02 | Si el sistema realiza los cálculos automáticamente al ingresar pagos, se eliminan las discrepancias generadas por los cálculos manuales. | Al registrar pagos simulados no se reportan errores o descuadres en los cálculos de saldos restantes. | Si el saldo final presenta discrepancias se debe verificar el flujo e implementar alertas en caso de errores. |

# 6. Alcance y flujo prioritario

Proteger el objetivo mediante límites explícitos. Después describir el flujo y sus desvíos prioritarios.

| Categoría | Capacidades | Justificación |
| --- | --- | --- |
| Incluye | Registros de venta y pago, clientes precargados, actualización de saldo y guardados locales de datos. | Necesario para validar el flujo central y la hipótesis de reemplazo de medios físicos. |
| Posterga | Consultas de historial y sincronización offline. | Las consultas de historial son secundarias por el momento, el uso offline conlleva mayor complejidad técnica. |
| Excluye | Creación de clientes nuevos, portal de consultas para clientes, pasarelas de pago online, tracking. | Dependencias externas y desenfoque de la digitalización interna. |

| ID | Tipo | Recorrido | Resultado observable |
| --- | --- | --- | --- |
| F-01 | Normal | Abre app → Selecciona cliente → Registra venta → Confirma datos | Se registra la venta, vinculada correctamente al cliente y en historial. |
| F-02 | Alternativo | Abre app → Busca deuda de cliente → Ingresa monto a abonar → Confirma datos | Se registra el pago y se actualiza la deuda pendiente. |
| F-03 | Límite | Intento de registrar abono a cliente sin deuda. | Se rechaza el registro y se notifica la razón por medio de una alerta controlada. |

# 7. Refinamiento del Product Backlog

Actualizar el backlog según valor, aprendizaje, riesgo y dependencia. Un cambio justificado demuestra aprendizaje.

| Orden | ID | Resultado del ítem | Justificación | Tamaño |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PBI-01 | Registrar venta asociada a un cliente preexistente. | Valor y aprendizaje alto; sostiene hipótesis. | 3 |
| 2 | PBI-02 | Registro de pago y actualización de deuda. | Valor alto; permite verificar el flujo de caja. | 2 |
| 3 | PBI-03 | Consulta de saldo e historial de pagos. | Completa el requisito de visibilidad para el dueño. | 3 |
| 4 | SPIKE-01 | Investigar almacenamiento local (sin conexión). | Aprendizaje necesario para manejar las pérdidas de conexión antes de programar. | 5 |
| Fuera | PBI-05 | Sincronización offline.. | Incertidumbre alta, postergado. | 8 |
| Fuera | PBI-04 | Portal para consultas web. | Desenfoca la prioridad que es digitalizar para los trabajadores. | 5 |

# 8. Criterios de aceptación actualizados

Incluir recorridos normales, alternativos y de error. Un tercero debe poder decidir si cada criterio pasa o falla.

| ID | Tipo | Dado | Cuando | Entonces |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AC-01 | Normal | Dado un cliente existente | Cuando se registra una venta | La venta se almacena vinculada al cliente y su historial. |
| AC-02 ALT | Alternativo | Dado un cliente con deuda | Cuando se registra un pago parcial | El pago se registra y se actualiza la deuda mostrando el saldo restante. |
| AC-02 LIM | Alternativo Limite | Dado un cliente con deuda | Cuando se registra un pago del total pendiente | El pago se registra y la deuda se da por saldada. |
| AC-01 ERR | Error | Dado que estoy registrando una venta | Cuando confirmo datos sin seleccionar un cliente válido | El sistema no guarda la venta y avisa que debe asignarse a un cliente. |
| AC-02 ERR | Error | Dado que el cliente no presenta deuda pendiente | Cuando intento registrar un pago a su nombre | El sistema rechaza la operación y muestra la razón en pantalla. |

# 9. Drivers arquitectónicos

Seleccionar los flujos, atributos, restricciones y riesgos que realmente condicionan la arquitectura del incremento.

| ID | Tipo | Driver | Consecuencia arquitectónica |
| --- | --- | --- | --- |
| DA-01 | Restricción | Sincronización y uso offline. | Obliga a la existencia de datos locales y planificación de un SPIKE. |
| DA-02 | Flujo | Los cálculos deben ser instantáneos. | La lógica de actualización debe realizarse desde el lado del servidor, no localmente. |
| DA-03 | Calidad | Registros de quién y cuándo se realizan cambios. | Las tablas deben incluir cambios de auditoría. |
| DA-04 | Riesgo | Riesgo de descuadres por interrupciones | Uso de las bases de datos relacional transaccional para asegurar que un pago no se guarde a medias. |

# 10. Contexto del sistema

Identificar personas, sistemas externos, interacción y condición de alcance. Insertar además un diagrama de contexto legible.

| Actor o sistema | Tipo | Interacción | Alcance |
| --- | --- | --- | --- |
| Trabajador | Persona | Registra ventas, pagos, consulta historial. | Incluido |
| Dueño | Persona | Consulta el registro para asegurar trazabilidad de pagos y ventas sin errores. | Incluido |
| Base de Datos | Sistema | Almacena y provee los datos de clientes, historial, ventas y actualizaciones de saldos. | Incluido |
| Cliente | Persona | Recibe pedidos y podrá consultar su deuda e historial | Fuera del incremento |
| Pasarela de Pago | Sistema | Permitiría procesar los pagos de los clientes en la app. | Excluido |

Diagrama de contexto

App en el centro, trabajador y dueño conectados directamente al sistema, interacción con la base de datos. Cliente fuera del incremento, pasarela excluida.

# 11. Contenedores y responsabilidades

Describir cada aplicación o servicio ejecutable mediante su responsabilidad dominante, tecnología y relaciones.

| Contenedor | Tipo | Responsabilidad | Se relaciona con |
| --- | --- | --- | --- |
| App móvil React Native + Expo | Interfaz | Presenta clientes, deuda y formularios de venta y abono; envía comandos. | API Node.js |
| API Node.js + Express | Aplicación | Aplica reglas, calcula saldos y registra auditoría. | App móvil y PostgreSQL |
| PostgreSQL | Datos | Conserva clientes, ventas y abonos con integridad transaccional. | API |
| Almacenamiento local | Datos locales | Guarda los clientes precargados; sin sincronización offline por ahora. | App móvil |

Ejemplo TurnoÁgil: La interfaz representa el resultado; la API decide disponibilidad definitiva; PostgreSQL protege integridad.

# 12. Componentes y límites internos

Detallar solo componentes relevantes para el flujo o los riesgos principales. Declarar qué hace y qué no hace cada uno.

| Componente | Contenedor | Responsabilidad | Límite explícito |
| --- | --- | --- | --- |
| FormularioVenta | App móvil | Captura cliente, productos y tipo de pago; valida campos. | No calcula saldos. |
| VentaController | API | Traduce HTTP y respuestas. | No contiene reglas de negocio. |
| RegistrarAbono | Aplicación | Orquesta el caso de uso: valida deuda, aplica FIFO y guarda en una transacción. | No conoce SQL ni interfaz. |
| SaldoCliente | Dominio | Calcula saldo pendiente y estado de pago. | No genera respuestas HTTP. |
| VentaRepository | Persistencia | Guarda y consulta ventas, abonos y auditoría. | No decide presentación. |

# 13. Contratos e interfaces

Registrar entradas, salidas y errores observables. Cada respuesta relevante debe enlazarse con aceptación y pruebas.

| Contrato | Entrada | Salida | Errores controlados | Enlaces |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POST /ventas | { clienteId, tipoPago, pie?, items[] } | 201 { ventaId, montoTotal, saldoPendiente } | 422 CLIENTE_INVALIDO; 422 SIN_PRODUCTOS | AC-01, AC-01 ERR |
| POST /abonos | { clienteId, monto, metodoPago } | 201 { abonoId, saldoRestante } | 409 SIN_DEUDA; 422 MONTO_INVALIDO | AC-02 ALT, AC-02 LIM, AC-02 ERR |
| GET /clientes/:id/deuda | sin datos de pago | 200 { deudaTotal, ventasPendientes[] } | 404 CLIENTE_NO_ENCONTRADO | PBI-03 |

Ejemplo TurnoÁgil: El contrato omite identidad y pago porque ambos quedaron excluidos del incremento.

# 14. Modelo conceptual de datos

Modelar entidades, relaciones y restricciones necesarias para el comportamiento comprometido. Evitar campos sin justificación.

| Entidad | Atributos necesarios | Relaciones | Restricciones |
| --- | --- | --- | --- |
| Cliente | id, rut, nombre, deudaTotal | Tiene muchas ventas y abonos. | rut único; deudaTotal nunca negativa |
| Venta | id, clienteId, fecha, tipoPago, montoTotal, pie, saldoPendiente, estadoPago | Pertenece a un cliente; recibe aplicaciones de abono. | saldoPendiente ≥ 0; venta al contado nace pagada |
| DetalleVenta | id, ventaId, productoId, cantidad, precioUnitario | Pertenece a una venta. | precio fijo al momento de vender |
| Abono | id, clienteId, monto, metodoPago, fecha | Se reparte en aplicaciones sobre ventas (FIFO). | monto > 0; suma de aplicaciones = monto |
| Auditoría | id, usuarioId, acción, entidad, fecha | Registra cambios de ventas y abonos. | solo inserción |

Ejemplo TurnoÁgil: La prueba concurrente verifica que solo exista una reserva vigente y que la capacidad final sea cero, no negativa.

# 15. Escenarios de atributos de calidad

Cada escenario debe declarar condición, respuesta y medida reproducible. Solo seleccionar atributos pertinentes al incremento.

| ID | Atributo | Condición | Respuesta | Medida | Método |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RNF-INT-01 | Integridad | Falla a mitad de registrar un abono | Revertir la operación completa | 0 registros parciales | Prueba de integración con falla inyectada |
| RNF-EXA-01 | Exactitud | 30 pagos parciales y totales simulados | Saldo restante correcto | 0 discrepancias | Prueba automatizada con saldos conocidos |
| RNF-REN-01 | Rendimiento | Usuario de prueba registra una venta | Confirmar la venta | Flujo < 60 s; API ≤ 2 s | Cronometraje con usuarios de prueba |
| RNF-AUD-01 | Auditabilidad | Se crea una venta o un abono | Registrar quién y cuándo | 100 % con registro | Revisión de auditoría tras las pruebas |

# 16. Registro de decisión arquitectónica

Registrar una decisión con consecuencias relevantes. Incluir alternativas y la condición que justificaría revisarla.

| Campo | Contenido |
| --- | --- |
| ID y estado | ADR-01 · Aceptada |
| Contexto | Los saldos deben ser exactos y un pago no puede guardarse a medias; el celular no es una fuente confiable de cálculo. |
| Alternativas | Calcular en la app; calcular en la API sin transacción; calcular en la API dentro de una transacción. |
| Decisión | La API calcula saldos y guarda venta, abono y auditoría en una transacción de PostgreSQL. |
| Consecuencias | Prueba con falla inyectada; cada operación requiere conexión (offline queda en SPIKE-01); mayor complejidad en la API. |
| Revisar cuando | SPIKE-01 muestre que el trabajo sin conexión es indispensable en terreno. |

Ejemplo TurnoÁgil: ADR-02 no afirma que la alternativa sea universalmente mejor; explica por qué resulta adecuada bajo los drivers actuales.

# 17. Spike técnico

Usar un spike cuando la incertidumbre impida decidir o estimar. Limitar tiempo, alternativas, evidencia y decisión esperada.

| Campo | Contenido |
| --- | --- |
| ID | SPIKE-01 |
| Pregunta | ¿Qué almacenamiento local permite guardar operaciones sin conexión y reenviarlas sin duplicar ni descuadrar saldos? |
| Límite | Tamaño 5; dos alternativas (AsyncStorage y expo-sqlite); 100 registros por alternativa; sin implementar sincronización. |
| Evidencia | Prototipo, tabla de resultados y versión del entorno. |
| Decisión esperada | Elegir almacenamiento y decidir si PBI-05 se estima para el siguiente incremento. |
| Responsable y fecha | Javier Cornejo · Semana 9. |

# 18. Riesgos prioritarios

Asociar cada riesgo con una señal, respuesta, responsable y fecha de revisión. Incluir riesgos de producto, técnicos, seguridad y proyecto.

| ID | Tipo | Riesgo | Nivel | Respuesta | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RSK-01 | Técnico | Falla la integración entre la app y PostgreSQL | Alta | Pruebas de conexión a una base simulada | Javier · S7 |
| RSK-02 | Técnico | Descuadre de saldos por interrupciones | Alta | Transacción + prueba con falla inyectada | Fernanda · S8 |
| RSK-03 | Proyecto | Integración tardía al código principal | Media | Revisión de otra persona antes de cada merge | Vicente · S7 |
| RSK-04 | Seguridad | Exposición de datos de clientes (RUT, deudas) | Media | HTTPS, hash de contraseñas y auditoría | Vicente · S8 |
| RSK-05 | Producto | La interfaz es lenta y siguen usando papel | Media | Medir el flujo (< 1 min) y rediseñar si falla | Mateo · S9 |

# 19. Plan de construcción de las semanas 7 a 9

Planificar resultados integrados y evidencia. Cada fila debe indicar responsable de coordinación y persona revisora.

| Semana | Ítems | Resultado | Evidencia | Coordina | Revisa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | PBI-01 | Venta vertical mínima conectada a PostgreSQL | Prueba de conexión; PR con AC-01 y AC-01 ERR | Javier | Vicente |
| 8 | PBI-02 | Abonos, saldo y casos de borde | Pruebas AC-02 ALT, LIM y ERR; RNF-INT-01 y RNF-EXA-01 | Fernanda | Mateo |
| 9 | PBI-03, SPIKE-01 | Consulta de saldo e historial; versión candidata validada | Pantalla de saldo; nota del spike; RNF-REN-01 | Vicente | Fernanda |

Ejemplo TurnoÁgil: El plan no separa “frontend Semana 7” y “backend Semana 8”; integra un recorrido pequeño durante la Semana 7.

# 20. Revisión cruzada

Otro equipo debe intentar recorrer la trazabilidad y encontrar una decisión, borde o riesgo ausente. Registrar observaciones accionables.

| ID | Prueba aplicada | Observación | Artefacto afectado | Acción |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Escriba aquí... | Escriba aquí... | Escriba aquí... | Escriba aquí... | Escriba aquí... |
| Escriba aquí... | Escriba aquí... | Escriba aquí... | Escriba aquí... | Escriba aquí... |
| Escriba aquí... | Escriba aquí... | Escriba aquí... | Escriba aquí... | Escriba aquí... |
| Escriba aquí... | Escriba aquí... | Escriba aquí... | Escriba aquí... | Escriba aquí... |

# 21. Bitácora individual

Cada integrante registra una contribución significativa, su efecto, la evidencia y lo aprendido. No se mide cantidad bruta de commits.

| Integrante | Contribución | Efecto | Evidencia | Aprendizaje |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Escriba aquí... | Escriba aquí... | Escriba aquí... | Escriba aquí... | Escriba aquí... |
| Escriba aquí... | Escriba aquí... | Escriba aquí... | Escriba aquí... | Escriba aquí... |
| Escriba aquí... | Escriba aquí... | Escriba aquí... | Escriba aquí... | Escriba aquí... |
| Escriba aquí... | Escriba aquí... | Escriba aquí... | Escriba aquí... | Escriba aquí... |

# Anexo A. Comprobación final

| Estado | Comprobación | Ubicación o evidencia |
| --- | --- | --- |
| Pendiente | La retroalimentación de la Semana 5 produjo decisiones y acciones trazables. | Falta completar la sección 2. |
| Sí | El objetivo describe un resultado del usuario y una evidencia observable. | Secciones 4 y 5. |
| Sí | El alcance declara inclusiones, postergaciones y exclusiones justificadas. | Sección 6. |
| Sí | Existe un flujo prioritario con casos normal, alternativo y de error. | Secciones 6 (F-01 a F-03) y 8. |
| Sí | El backlog está refinado y ordenado por valor, aprendizaje, riesgo y dependencia. | Sección 7. |
| Sí | Los drivers justifican contexto, contenedores, componentes, contratos y datos. | Secciones 9 a 14. |
| Sí | Los atributos de calidad poseen escenarios y métodos de verificación. | Sección 15. |
| Sí | Las decisiones o incertidumbres críticas tienen ADR o spike. | Secciones 16 y 17. |
| Sí | Los riesgos tienen respuesta, responsable y fecha de revisión. | Sección 18. |
| Pendiente | El plan de semanas 7 a 9 entrega resultados integrados y evidencia individual. | Plan en sección 19; faltan las secciones 20 y 21. |

# Anexo B. Fuentes de referencia

- ISO/IEC/IEEE 29148. Ingeniería de requisitos y características de requisitos verificables.

- NIST Secure Software Development Framework. Prácticas de desarrollo seguro integradas al ciclo de vida.

- C4 Model. Contexto, contenedores y componentes para comunicar arquitectura.

- Architecture Decision Records. Registro breve de contexto, decisión y consecuencias.

- Scrum Guide 2020. Incremento, Product Backlog y adaptación basada en inspección.